建阳经济开发区精细化工产业园供水工程环保验收询价函

为满足建阳经济开发区精细化工产业园供水工程项目建设需求，我司拟在南平武夷发展集团有限公司建设工程项目服务库环境影响评估报告编制单位采用询价的方式选择一家具有环境影响评估资质的单位进行工程环保验收，现进行询价。

1、项目名称：建阳经济开发区精细化工产业园供水工程环保验收项目。

2、项目基本情况：建阳经济开发区精细化工产业园供水工程位于福建省南平市建阳区潭城街道回瑶村溪尾自然村，用地面积21115m2。项目主要建设内容包括原水工程、净水厂工程、配水管网工程及一座生活用水加压泵房。建设规模:原水工程供水规模为1.0万m/d，近期规模0.5万m/d;净水厂工程规模为0.5万m/d;配水管道长6093m;生活用水加压站规模为2000m3/d。经净水厂处理后的原水用于满足产业园内工业企业的生产用水需求，生活用水加压泵房用于对园内企业生活用水进行加压。项目总投资8981.47万元，环保投资104.58万元。

3、工作内容：建阳经济开发区精细化工产业园供水工程的环保验收工作（包含现场踏勘、验收方案编制、污染源监测、验收报告编制、网上信息填报及公示、专家评审），并出具正式评价报告，编制的相关报告及文件须满足本项目环评批复要求及国家相关规定，并对成果结论负责。

- 4、报价人资格：为南平武夷发展集团有限公司建设工程项目服务库环境影响评估报告编制单位。

5、报价人需提供材料：

①建阳经济开发区精细化工产业园供水工程环保验收项目报价函；

②营业执照、资格证书复印件；

③评估报告编制单位认为需要提交的其他资料；

④以上提供的资料复印件均需加盖单位公章。

- 6、递交报价函截止时间：2024年12月25日17:00前密封递交至南平建设集团有限公司（地址：福建省南平市建阳区顺昌街213号祥乐苑15幢），本项目支持邮寄，按快递签收时间为准，超过2024年12月25日17:00选择人不予接收。

- 7、最高限价：3.8万元（含税）。

- 8、本项目采用的评审办法：最低价中选法 。

- 9、根据《南平武夷发展集团有限公司建设工程项目服务库管理办法（试行）》该项目采用方案二。根据该管理办法“采用方案一、方案二评审时，通过评审的单位等于2家的，予以推荐中选候选人；通过评审的单位仅为1家时，按选择失败处理”。

联系人：黄工           联系电话：18259327795

南平建设集团有限公司

二〇二四年十二月十八日

建阳经济开发区精细化工产业园供水工程环保验收项目报价函

致：南平建设集团有限公司

根据贵司建阳经济开发区精细化工产业园供水工程环保验收询价函的要求，我司承诺如下：

1、根据贵司提供所需相关资料完整的前提下，按照国家有关政策、法规、科学、公正、合理地对工程环保验收项目进行报价，在30日历日内完成环保验收工作，20个工作日内提交报告书报批本，并协助甲方和项目业主做好项目的批复。(以上应在合同生效后50天内完成)。

2、环保验收和排污申报报价

本项目环保验收，费用包括现场踏勘、验收方案编制、污染源监测、验收报告编制、网上信息填报及公示、专家评审费等列明及未列明的所有费用。本验收报价明细如下:

表1本项目验收和排污申报收取费用报价一览表收取费用报价一览表

| 费用明细 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 验收监测及方案编制 |  |  |
| 现场踏勘、验收报告编制及装订等 |  |  |
| 验收网上公示与信息填报 |  |  |
| 排污申报 |  |  |
| 合计 |  | 包干价 |

- 联系人：

- 联系电话：

- 4、按附件合同的要求，保质保量完成《建阳经济开发区精细化工产业园供水工程环保验收询价函》中的委托工作内容；

5、在合同书正式签署生效之前，本报价函连同你单位的询价文件、中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们理解，你单位不一定接受最低报价的承诺或你单位接到的其它任何承诺。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价费用。

报价单位（盖单位公章）：

2024年    月    日

技术咨询合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：                    传  真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：                   传   真：

手    机：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就    ********环境影响评价

项目进行技术咨询，并支付咨询报酬，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

１．咨询内容：　编制由环保主管部门审批的《********环境影响报告书》(以下简称“报告书”)，并最终通过环保主管部门审批。

2. 咨询要求:

(1)按现行《规划环境影响评价技术导则总纲》及其他有关规范要求进行编制；

(2)对报告书质量负责，在报告书评审过程中，负责技术工作报告和答辩；

(3)报告书通过环保主管部门组织的技术评审，根据专家评审意见修改补充并最终完成报告书报批本。

3.咨询方式：提交报告书送审本5份、报批本5本(具体数量以评审和报批需要为准)(含电子版word版，图纸CAD)。

第二条　乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：   合同生效及资料齐全后30日内完成项目环境影响报告书(送审本)编制。送审本完成后，乙方应立即协助甲方和项目业主递送报告送审本给行业主管部门进行评审，并加强与专家的沟通协调。乙方收到专家评审意见、专家评审会议纪要和项目参与单位修改意见等相关书面材料完整后，20个工作日内提交报告书报批本，并协助甲方和项目业主做好项目的批复。(以上应在合同生效后50天内完成)。

第三条　为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

１．提供技术资料：

（１）              　　　                ；

（２）     　                                        ；

（３）          　　　                               ；

（４）                             　　　　　　      。

２．提供工作条件：

（１） 甲方应协调重点规划区域当地政府负责开展公众参与调查工作，乙方提供公示内容和问卷样本                      ；

（２）                       　　                    ；

（３）                   　　       　　　           ；

（４）                             　　　　　　      。

第四条　甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

１．技术咨询报酬总额为：人民币   万元整 (含税，包干使用，不再追加任何费用)。

２．技术咨询报酬由甲方分期　（一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（１）合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；

（２）乙方提交送审环评报告后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%；

（３）环评通过环保部门审批后，甲方向乙方支付合同总额的40%。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：                    。

2．涉密人员范围：                                           。

3．保密期限：                                                。

4．泄密责任：                                                   。

乙方：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）                       。

2．涉密人员范围：                                           。

3．保密期限：                                               。

4．泄密责任：                            。

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确

定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在10个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．   　　　　　　　                    　　       ；

2．                                 　　　　　     ；

3．          　　　　　                   　　　   ；

４。 　　　　　   　                               。

第七条  双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1.乙方提交技术咨询工作成果的形式：《********环境影响报告书》及电子版。

2. 技术咨询工作成果的验收标准：通过福建省环保行政主管部门组织的技术评审，以评审意见作为验收依据，并按评审意见修改并最终完成环境影响报告书(报批本) 。

３．技术咨询工作成果的验收方法：由环保行政主管部门组织的技术审查会及审批 。

４．验收的时间和地点：由环保行政主管部门确定　　。

第八条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

１．　乙 方违反本合同第  二   条约定，应当  按每拖延一天，向甲方赔偿合同费用的1‰作为违约金。

２．甲 方违反本合同第  四  条约定，应当  允许乙方顺延报告书提交的时间。

第九条  双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第3　种　　方式处理：

１．乙方不承担责任。

２．乙方承担部分责任。具体承担方式为：

。

３．乙方承担全部责任。

第十条  双方确定：

１．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归　　　双　　　（甲、双）方所有。

２．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归　　　双　　　（乙、双）方所有。

第十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定　    　为甲方项目联系人，乙方指定　　　　　　　　为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．负责双方及协作方的交流协调；

2．督促工作进度和经费到位情况；

3．现场工作时的协调。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．  政府行为                                         ；

3．                                                   。

第十三条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2    种方式处理：

1．提交 南平市  仲裁委员会仲裁；

2．依法向项目所在地人民法院起诉。

第十四条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．                                                   ；

2．                                                   ；

3．                                                   ；

4．                                                   ；

5．                                                   。

第十五条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以  书面    方式确认后，为本合同的组成部分：

1．    双方有关本项目环评工作的往来文件及资料 ；

2.     与本项目有关的行政主管部门的批文；

3．                　　　　　　　                     ；

4．                  　　　　　　　　                 。

第十六条　双方约定本合同其他相关事项为：

。

第十七条  本合同一式   陆   份，具有同等法律效力。

第十八条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                      （盖章）

法定代表人/委托代理人：                     （签名）

年     月    日

乙方：                                      （盖章）

法定代表人/委托代理人：                     （签名）

项目负责人：                                （签名）

年     月    日